-5-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

......................................................

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.2559  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา  287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

“ ระบบสาธารณูปโภคดี  วิถีชีวิตพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม”

ข. พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

1.  การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ครอบครัวเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้  ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

3.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ  และทะนุบำรุงศาสนา  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

-6-

4.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายในตำบล

5.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พร้อมทั้งบำรุงรักษา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

๑.๑  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๑.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.๓  ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๒.๑  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

๒.๒  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๓.๒  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๓.๓  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

๔.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.๒  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

-7-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา

๕.๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒  บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๖.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี      ( พ.ศ. 2559 - 2561 )  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )  เมื่อวันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี           ( พ.ศ. 2559 - 2561 )  รวม  106  โครงการ  งบประมาณ  34,682,000  บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 32 | 11,091,000 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 12,038,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 7,222,600 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 21 | 2,281,400 |
| - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 35,000 |
| - การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 4 | 2,014,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 106 | 34,682,000 |

-8-

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

โครงการในแผนพัฒนา  3  ปี

โครงการ			     	         1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                 ศาสนาและวัฒนธรรม

4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ

5= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

งบประมาณในแผนพัฒนา  3  ปี

1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                 ศาสนาและวัฒนธรรม

4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ

5= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

-9-

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2558  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   39  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   7,097,026 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 12 | 773,674 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,581,500 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๖ | 2,858,552 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 11 | 881,450 |
| - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๑ | ๑,๘๕๐ |
| รวม | 39 | 7,097,026 |

-10-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอพียง | เงินรายได้ | 16,400 | ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการประหยัดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง | รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง |
| 2 |  | เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,000 | เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของ อสม. | มีมาตรฐานตามที่กำหนด |
| 3 |  | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | เงินรายได้ | 170,000 | 1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 2.เพื่อสร้างความสามัคคี | 1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด |
| 4 |  | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ | เงินรายได้ | 12,500 | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | มีคุณภาพชีวิต ที่ดี |
| 5 |  | อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 | 1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 2.เพื่อสร้างความสามัคคี | 1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด |
| 6 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 7 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |

-11-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 9 |  | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เงินรายได้ | 50,000 | ส่งแสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง |
| 10 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | เงินรายได้ | 90,774 | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | มีคุณภาพชีวิต ที่ดี |
| 11 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 14,000 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี | เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด |
| 12 |  | ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 290,000 | ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | มีสถานที่ที่มีคุณภาพ |
| 13 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,400,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง 1,000 เมตร |
| 14 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร –เขาปินะ หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 105,000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 710 เมตร |
| 15 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 211,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง 86 เมตร |
| 16 |  | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 313,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง 1,200 เมตร |
| 17 |  | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 72,000 | สร้างระบบ ประปาที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 18 |  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 381,000 | สร้างระบบ ประปาที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |

-12-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 56,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 20 |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 21 |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,500 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 22 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 802,152 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 23 |  | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 174,000 | ใช้เป็นพื้นที่จัดวางเครื่องเด็กเล่น | ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการ |
| 24 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของ โรงเรียนในเขต | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,248,000 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 25 |  | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 26 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | เงินรายได้ | 50,000 | ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 27 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อาหารกลางวัน,วัสดุ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 554,400 | ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด. | มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม |
| 28 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | เงินรายได้ | 20,000 | ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของอบต. | ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป |

-13-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 10,000 | เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ |
| ๓๐ |  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.และสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 | เงินรายได้ | 500,000 | เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ | บุคลากร/องค์กรมีประสิทธิภาพ |
| 31 |  | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | เงินรายได้ | 80,000 | เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร |
| 32 |  | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | เงินรายได้ | 3,500 | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน | ประชาชนได้รับความรู้จากการอบรม |
| 33 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,000 | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในหน้าที่ | เพื่อความสะดวกในการใช้งาน |
| 34 |  | โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 98,500 | เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับการมาติดต่อของผู้บริหาร | มีสถานที่รองรับการมาติดต่อสำหรับผู้บริหาร |
| 35 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 66,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | องค์กรมีการบริหารจัดการ ที่ดี |
| 36 |  | ค่าป้ายพระบรมสาธิษลักษณ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43,000 | ใช้สำหรับติดแผ่นป้ายพระบรมสาธิษลักษณ์ | องค์กรมีการบริหารจัดการ ที่ดี |
| 37 |  | โครงการมุ่งมั่นบริการเพื่อบริการประทับใจ | เงินรายได้ | 11,450 | เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ประชาชน | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริการ |

-14-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว | เงินรายได้ | 32,000 | องค์กรรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพิ่มมากขึ้น | มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น |
| 39 | 5.พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการชาวตำบลนาวงร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสองข้างถนนสายหลักสายต้น โพธิ์-จิจิก | เงินรายได้ | 1,850 | พัฒนาสภาพแวดล้อมสองข้างทางถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ทำให้บริเวณพื้นที่ในเขต อบต.เป็นพื้นที่สะอาดและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น |

แผนภูมิ    แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ 5= พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

-15-

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  3๔ โครงการ จำนวนเงิน  4,977,319.97 บาท

มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน  34   โครงการ จำนวนเงิน   4,977,319.97  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 11 | 747,983 | 11 | 747,983 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 1,105,003.30 | 8 | 1,105,003.30 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 6 | 2,526,809.20 | 6 | 2,526,809.20 |
| การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 8 | 595,674.47 | 8 | 595,674.47 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 1,850 | 1 | 1,850 |
| รวม | 34 | 4,977,319.97 | 34 | 4,977,319.97 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญามีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,000 | 75,000 | อสม. จำนวน 10 หมู่บ้าน ม.1,2,3,4,5,6 7,8,10 และ หมู่ที่ 11 | - | 30 วัน |
| 2 |  | โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด/กีฬาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 170,000 | 168,159 | - | - | - |
| 3 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | - | - | - |

-16-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 5 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 6 |  | อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง | เงินรายได้ | 25,000 | 25,000 | - | - | - |
| 7 |  | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เงินรายได้ | 50,000 | 50,000 | นางสาวศุภวรรณ สุดขันธ์ | 21 มี.ค.59 |  |
| 8 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | เงินรายได้ | 92,000 | 87,984 | - | - | - |
| 9 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 14,000 | 14,000 | - | - | - |
| 10 |  | ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 290,000 | 282,500 | ธนสุวรรณ | 21 ต.ค.59 |  |
| 11 |  | โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอพียง | เงินรายได้ | 16,400 | 15,340 | - | - | - |
| 12 |  | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ | เงินรายได้ | 12,500 | - | - | - | - |
| 13 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,400,000 | - | - | - | - |
| 14 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร –เขาปินะ หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 105,000 | 76,503.30 | - | - | - |

-17-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 211,000 | 209,500 | หจก.เจ เอสดีซีคอนเนคชั่น | 31 มี.ค.59 | 60 วัน |
| 16 |  | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 313,000 | 289,000 | บ.สินก้าวคอนสตรัคชั่น จำกัด | 14 มี.ค.59 | 60 วัน |
| 17 |  | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 72,000 | 69,000 | หจก.เจ เอสดีซีคอนเนคชั่น | 17 พ.ค.59 | 30 วัน |
| 18 |  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 381,000 | 363,000 | หจก.เจ เอสดีซีคอนเนคชั่น | 31 มี.ค.59 | 60 วัน |
| 19 |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 56,000 | 55,000 | หจก.แมกเนติก | 26 เม.ย59 | 5 วัน |
| 20 |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,000 | 21,600 | หจก.แมกเนติก | 26 เม.ย.59 | 5 วัน |
| 21 |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,500 | 21,400 | หจก.แมกเนติก | 26 เม.ย.59 | 5 วัน |
| 22 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 802,152 | 708,729.20 | - | - | - |

-18-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 174,000 | 172,700 | ช.ชาพาณิชย์ | 7 ก.ย.59 | 30 วัน |
| 24 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของ โรงเรียนในเขต | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,248,000 | 1,175,520 | - | - | - |
| 25 |  | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 28,660 | - | - | - |
| 26 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | เงินรายได้ | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| 27 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ (อาหารกลางวัน,วัสดุ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 554,400 | 391,200 | - | - | - |
| 28 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | เงินรายได้ | 20,000 | - | - | - | - |
| 29 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 10,000 | 6,889.47 | - | - | - |
| 30 |  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.และสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 | เงินรายได้ | 500,000 | 293,295 |  |  |  |

-๑๙-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 | เงินรายได้ | 80,000 | 48,000 | บ.โรงพิมพ์ ดีชัย จำกัด | 15ธ.ค.58 | 15 วัน |
| 32 |  | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | เงินรายได้ | 3,500 | - | - | - | - |
| 33 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,000 | 15,500 | ซี.ดี.เฮ้าคอมพิวเตอร์ | 22 ก.ย.59 | 5 วัน |
| 34 |  | โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 98,500 | 96,000 | หจก.เจเอสดีซีคอนเนคชั่น | 24 พ.ค.59 | 30 วัน |
| 35 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 66,000 | 6๒,000 | ร้านวิศิษฏ์เซอร์วิส | 26 เม.ย.59 | 30 วัน |
| 36 |  | ค่าป้ายพระบรมสาธิษลักษณ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43,000 | 43,000 | ช.ชาพาณิชย์ | 24 พ.ค.59 | 30 วัน |
| 37 |  | โครงการมุ่งมั่นบริการเพื่อบริการประทับใจ | เงินรายได้ | 11,450 | - | - | - | - |
| 38 |  | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว | เงินรายได้ | 32,000 | 30,990 | บ.ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จำกัด | 2 ก.ย.59 | 5 วัน |
| 39 | 5.พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการชาวตำบล นาวงร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสองข้างถนนสายหลักสายต้น โพธิ์-จิจิก | เงินรายได้ | 1,850 | 1,850 | - | - | - |

รวม   ลงนามในสัญญา  5  ยุทธศาสตร์  34  โครงการ  รวมเป็นเงิน  4,977,319.97  บาท

-20-

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผน  3  ปี / ข้อบัญญัติ / ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา /มีการเบิกจ่ายเงินแล้วขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

ยุทธศาสตร์ที่ 1        	1

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2        	1

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 3        	1

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 4        	1

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 5        	1

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 6        	1

2

3

หมายเหตุ  1.  แผน 3 ปี

2.  ข้อบัญญัติ

3.  ก่อหนี้

-21-

ช.ผลการดำเนินงานอื่นๆ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน ๙  โครงการ  จำนวนเงิน   3,757,906   บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบที่สภาอนุมัติ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | เงินสะสม | 251,000 | 238,637 | หจก. ธนสุวรรณ | 11 ธ.ค. 58 | 30 วัน |
| 2 |  | ปรับปรุงถนนสาย ใต้สายไฟ – หนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม | 77,000 | 66,811 | ชาญชัยบริการ | 9 ก.ย. 59 | 30 วัน |
| 3 |  | โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 | เงินสะสม | 86,000 | 82,710 | นายประสงค์ อินทร์ตา | 22 ก.พ. 59 | 30 วัน |
| 4 |  | โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 | เงินสะสม | 135,000 | 113,748 | นายประสงค์ อินทร์ตา | 22 ก.พ. 59 | 30 วัน |
| 5 |  | โครงการขุดสระน้ำควนทำมัง หมู่ที่ 2 | เงินสะสม | 184,000 | 181,000 | ช.ชาพาณิชย์ | 28 มิ.ย. 59 | 30 วัน |
| 6 |  | โครงการขุดลอกคลองควาย หมู่ที่ 3 | เงินสะสม | 176,000 | 174,000 | ช.ชาพาณิชย์ | 28 มิ.ย. 59 | 30 วัน |
| 7 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาปินะ-หารไม้มัด หมู่ที่ 7 | เงินสะสม | 489,000 | 488,000 | หจก. เดชอุดมการก่อสร้าง | 14 มิ.ย. 59 | 60 วัน |
| 8 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น หมู่ที่ 2 | เงินสะสม | 489,000 | 488,000 | หจก.เกิดทรัพย์ทวี | 6 มิ.ย. 59 | 60 วัน |
| ๙ |  | ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นกอ-ควนขี้เสียด หมู่ที่ 5-10 | เงินสะสม | 1,930,000 | 1,925,000 | หจก.ถ.วารีรัตน์ | 8 ก.ค. 5๙ | 90 วัน |

-22-

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙   จำนวน         7   โครงการ   จำนวนเงิน    12,482,209   บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบที่สภาอนุมัติ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 1,๗๖๙,400 | 1,694,209 | หจก.สิทธิชัยพร๊อพเพอร์ตี้ | 29 ธ.ค.58 | 60 วัน |
| 2 |  | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายบ้านต้นแค-บ้านวัดเขาปินะ หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 1,932,000 | 1,569,000 | หจก.ถ.วารีรัตน์ | 21 ธ.ค.58 | 120 วัน |
| 3 |  | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv ip Network) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | ๙๐๐,๐๐๐ | 896,000 | บริษัทไฮเทคนครกรุ๊ปจำกัด | 22 ธ.ค.58 | 60 วัน |
| 4 |  | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอน กรีตบ้านหนองหมอ-บ้านหนองหนักทอง หมู่ที่ 1-11 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 1,962,000 | 1,862,000 | หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง | 31 มี.ค.59 | 90 วัน |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 2,956,000 | 2,835,000 | หจก.ธ.พงษ์ก่อสร้าง | 31 มี.ค.59 | 120 วัน |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้ายทุ่ง-บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 5-1 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 363,000 | 336,000 | หจก.เจเอสดีคอนเนคชั่น | 24 พ.ค.59 | 60 วัน |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 3,538,800 | 3,290,000 | หจก. วิศวพงศกร | 27 ก.ย.59 | 120 วัน |

-๒๓-

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวงทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  .............  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

( นายธัญธวัฒน์     อ่อนชื่นจิตร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง