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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
......................................................
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.2559  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา  287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
 	    “ ระบบสาธารณูปโภคดี  วิถีชีวิตพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม”
ข. พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้
 	1.  การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ครอบครัวเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้  ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    	2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
3.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ  และทะนุบำรุงศาสนา  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
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 	4.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายในตำบล
5.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พร้อมทั้งบำรุงรักษา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน
 ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
    แนวทางการพัฒนา 
                         ๑.๑  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
                         ๑.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๑.๓  ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา 
    ๒.๑  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
    ๒.๒  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    แนวทางการพัฒนา 
                        ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
    ๓.๒  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    ๓.๓  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    แนวทางการพัฒนา 
                        ๔.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
		    ๔.๒  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 		    ๔.๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    แนวทางการพัฒนา 
                        ๕.๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
		    ๕.๒  บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
                          ๖.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว    
		ง. การวางแผนพัฒนา
		องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี      ( พ.ศ. 2559 - 2561 )  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีต่อไป
		องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )  เมื่อวันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี           ( พ.ศ. 2559 - 2561 )  รวม  106  โครงการ  งบประมาณ  34,682,000  บาท

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(ล้านบาท)

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	32
	11,091,000

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	28
	12,038,000

	1. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	19
	7,222,600

	1. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	21
	2,281,400

	1. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	2
	35,000

	1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
	4
	2,014,000

	รวมทั้งสิ้น
	106
	34,682,000
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง


						  โครงการในแผนพัฒนา  3  ปี  

โครงการ			     	         1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
		                               2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                 ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ
   5= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   6= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

  

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
    งบประมาณในแผนพัฒนา  3  ปี
         				         1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
		                               2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                 ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ
   5= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   6= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว






						-9-
						 

		จ. การจัดทำงบประมาณ
	          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2558  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   39  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   7,097,026 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	12
	773,674

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	2,581,500

	1. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	๖
	2,858,552

	1. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	11
	881,450

	1. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	๑
	๑,๘๕๐

	รวม
	39
	7,097,026
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1
	1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอพียง
	เงินรายได้
	16,400
	ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการประหยัดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

	2
	
	เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข     มูลฐาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	75,000
	เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของ อสม.
	มีมาตรฐานตามที่กำหนด

	3
	
	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
	เงินรายได้ 

	170,000
	1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม        2.เพื่อสร้างความสามัคคี
	1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ         2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

	4
	
	โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ
	เงินรายได้
	12,500
	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
	มีคุณภาพชีวิต ที่ดี


	5
	
	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2
	 เงินอุดหนุนทั่วไป


	25,000
	1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม        2.เพื่อสร้างความสามัคคี
	1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ         2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

	6
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	7
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	8
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	9
	 
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	เงินรายได้
	50,000
	ส่งแสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย
	ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง

	10
	
	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง
	เงินรายได้
	90,774
	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
	มีคุณภาพชีวิต ที่ดี


	11
	
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอ
	เงินรายได้
	14,000
	ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
	เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด

	12
	
	ปรับปรุงลานกีฬา  หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	290,000
	ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย
	มีสถานที่ที่มีคุณภาพ

	13
	2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก      หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,400,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง  1,000 เมตร

	14
	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร –เขาปินะ  หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	105,000
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ระยะทาง    710  เมตร

	15
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	211,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง       86  เมตร

	16
	
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ  หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	313,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง       1,200  เมตร

	17
	
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	72,000
	สร้างระบบ   ประปาที่ได้มาตรฐาน
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	18
	
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	381,000
	สร้างระบบ   ประปาที่ได้มาตรฐาน
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค





						     -12-

	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	19
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า  จำนวน  2 ชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	56,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	20
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง     ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จำนวน 2 ชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	22,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	21
	 
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ขนาด 2 แรงม้า  จำนวน 2 ชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	21,500
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	22
	3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	802,152
	ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์

	23
	
	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	174,000
	ใช้เป็นพื้นที่จัดวางเครื่องเด็กเล่น
	 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการ

	24
	
	โครงการอาหารกลางวันเด็กของ  โรงเรียนในเขต
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,248,000
	ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์

	25
	
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	 เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

	26
	
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	เงินรายได้
	50,000
	ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
	อนุรักษ์       ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

	27
	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อาหารกลางวัน,วัสดุ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	554,400
	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด.
	มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม

	 28
	4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
	เงินรายได้
	20,000
	ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของอบต.
	ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	 29
	
	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ 
	เงินรายได้
	10,000
	เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ
	ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ

	๓๐
	
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.และสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559
	เงินรายได้
	500,000
	เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์
	บุคลากร/องค์กรมีประสิทธิภาพ

	31
	
	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	เงินรายได้
	80,000
	เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

	32
	
	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
	เงินรายได้
	3,500
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน
	ประชาชนได้รับความรู้จากการอบรม

	33
	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	17,000
	ใช้สำหรับปฏิบัติงานในหน้าที่
	เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

	34
	
	โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	98,500
	เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับการมาติดต่อของผู้บริหาร
	มีสถานที่รองรับการมาติดต่อสำหรับผู้บริหาร

	35
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	66,000
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
	องค์กรมีการบริหารจัดการ  ที่ดี

	36
	
	ค่าป้ายพระบรมสาธิษลักษณ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	43,000
	ใช้สำหรับติดแผ่นป้ายพระบรมสาธิษลักษณ์
	องค์กรมีการบริหารจัดการ   ที่ดี

	37
	
	โครงการมุ่งมั่นบริการเพื่อบริการประทับใจ
	เงินรายได้
	11,450
	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ประชาชน
	ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริการ
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	38
	
	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๕๐  นิ้ว  
	เงินรายได้
	32,000
	องค์กรรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพิ่มมากขึ้น
	มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น  

	39
	5.พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	โครงการชาวตำบลนาวงร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสองข้างถนนสายหลักสายต้น
โพธิ์-จิจิก
	เงินรายได้
	1,850
	พัฒนาสภาพแวดล้อมสองข้างทางถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ทำให้บริเวณพื้นที่ในเขต อบต.เป็นพื้นที่สะอาดและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น


		

แผนภูมิ    แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
	
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
         				         1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
		                               2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                 ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ
   5= พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  3๔ โครงการ จำนวนเงิน  4,977,319.97 บาท
มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน  34   โครงการ จำนวนเงิน   4,977,319.97  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	11
	747,983
	11
	747,983

	 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8
	1,105,003.30
	8
	1,105,003.30

	 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	6
	2,526,809.20
	6
	2,526,809.20

	 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	8
	595,674.47
	8
	595,674.47

	 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
	1
	1,850
	1
	1,850

	รวม
	34
	4,977,319.97
	34
	4,977,319.97




รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญามีดังนี้
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1
	1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	75,000
	75,000
	อสม. จำนวน     10  หมู่บ้าน
ม.1,2,3,4,5,6 7,8,10 และ 
หมู่ที่ 11
	 -
	30 วัน

	2
	


	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด/กีฬาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	170,000
	168,159
	-
	-
	-

	3
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	10,000
	10,000
	-
	-
	-
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	4
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	10,000
	10,000
	-
	-
	-

	5
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	10,000
	10,000
	-
	-
	-

	6
	
	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
	เงินรายได้

	25,000 
	25,000
	-
	-
	-

	7
	
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	เงินรายได้
	50,000
	50,000
	นางสาวศุภวรรณ  สุดขันธ์
	21 มี.ค.59
	

	8
	
	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง
	เงินรายได้
	92,000
	 87,984 
	-
	-
	-

	9
	
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอ
	เงินรายได้
	14,000
	14,000
	-
	-
	-

	10
	
	ปรับปรุงลานกีฬา  หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	290,000
	282,500
	ธนสุวรรณ
	21 ต.ค.59
	

	11
	
	โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอพียง
	เงินรายได้
	16,400
	15,340  
	 -
	 -
	- 

	12
	
	โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ
	เงินรายได้
	12,500
	-
	-
	-
	-

	13
	2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก  หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,400,000
	-
	-
	-
	-

	14
	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร –เขาปินะ  หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	105,000
	76,503.30
	-
	-
	-
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนิน งาน

	15
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	211,000
	209,500
	หจก.เจ  เอสดีซีคอนเนคชั่น
	31 มี.ค.59
	60 วัน

	16
	
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ  หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	313,000
	289,000
	บ.สินก้าวคอนสตรัคชั่น จำกัด
	14 มี.ค.59
	60 วัน

	17
	 
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	72,000
	69,000 
	หจก.เจ  เอสดีซีคอนเนคชั่น
	17 พ.ค.59
	30 วัน

	18
	
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	381,000
	 363,000
	หจก.เจ  เอสดีซีคอนเนคชั่น
	31 มี.ค.59
	60 วัน

	19
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า  จำนวน  2 ชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	56,000
	55,000
	หจก.แมกเนติก
	26 เม.ย59
	 5 วัน

	20
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จำนวน 2 ชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	22,000
	21,600
	หจก.แมกเนติก
	26 เม.ย.59
	5 วัน

	21
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ขนาด 2 แรงม้า  จำนวน 2 ชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	21,500
	21,400
	หจก.แมกเนติก
	26 เม.ย.59
	5 วัน

	22
	3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	802,152
	708,729.20
	-
	-
	-
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	23
	
	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	174,000
	172,700
	ช.ชาพาณิชย์
	7 ก.ย.59
	30 วัน

	24
	
	โครงการอาหารกลางวันเด็กของ  โรงเรียนในเขต
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,248,000
	1,175,520
	-
	-
	-

	25
	
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	 เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	28,660
	-
	-
	-

	26
	
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	เงินรายได้
	50,000
	50,000
	-
	-
	-

	27
	 
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ (อาหารกลางวัน,วัสดุ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	554,400
	 391,200
	-
	-
	-

	28
	4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
	เงินรายได้
	20,000
	-
	-
	-
	-

	29
	
	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ 
	เงินรายได้
	10,000
	6,889.47
	-
	-
	-

	30
	
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.และสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559
	เงินรายได้
	500,000
	293,295
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	31
	
	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
	เงินรายได้
	80,000
	 48,000
	บ.โรงพิมพ์    ดีชัย จำกัด 
	15ธ.ค.58
	15 วัน

	32
	
	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
	เงินรายได้
	3,500
	-
	-
	-
	-

	33
	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	17,000
	15,500
	ซี.ดี.เฮ้าคอมพิวเตอร์
	22 ก.ย.59
	5 วัน

	34
	
	โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	98,500
	96,000
	 หจก.เจเอสดีซีคอนเนคชั่น
	24 พ.ค.59
	30 วัน

	35
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	66,000
	6๒,000
	ร้านวิศิษฏ์เซอร์วิส
	26 เม.ย.59
	30 วัน

	36
	
	ค่าป้ายพระบรมสาธิษลักษณ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	43,000
	43,000
	ช.ชาพาณิชย์
	24 พ.ค.59
	30 วัน

	37
	
	โครงการมุ่งมั่นบริการเพื่อบริการประทับใจ
	เงินรายได้
	11,450
	-
	-
	-
	-

	38
	
	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๕๐  นิ้ว  
	เงินรายได้
	32,000
	30,990
	บ.ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จำกัด
	2 ก.ย.59
	5 วัน

	39
	5.พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	โครงการชาวตำบล นาวงร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสองข้างถนนสายหลักสายต้น
โพธิ์-จิจิก
	เงินรายได้
	1,850
	1,850
	-
	-
	-



รวม   ลงนามในสัญญา  5  ยุทธศาสตร์  34  โครงการ  รวมเป็นเงิน  4,977,319.97  บาท      
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผน  3  ปี / ข้อบัญญัติ / ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา /มีการเบิกจ่ายเงินแล้วขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง


ยุทธศาสตร์ที่ 1        	1    
2
3

ยุทธศาสตร์ที่ 2        	1   
2
3

ยุทธศาสตร์ที่ 3        	1   
2
3

ยุทธศาสตร์ที่ 4        	1   
2
3

ยุทธศาสตร์ที่ 5        	1   
2
3

ยุทธศาสตร์ที่ 6        	1   
2
3




	                                                                  หมายเหตุ  1.  แผน 3 ปี
							                  2.  ข้อบัญญัติ
							             3.  ก่อหนี้
                                    




-21-

ช.ผลการดำเนินงานอื่นๆ
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน ๙  โครงการ  จำนวนเงิน   3,757,906   บาท      
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบที่สภาอนุมัติ
	วงเงิน
ตามสัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็น
สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินงาน

	1
	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖
	เงินสะสม
	251,000
	238,637
	หจก. ธนสุวรรณ
	11 ธ.ค. 58
	 30 วัน

	2
	
	ปรับปรุงถนนสาย ใต้สายไฟ – หนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒
	เงินสะสม
	77,000 
	66,811
	 ชาญชัยบริการ
	 9 ก.ย. 59
	30 วัน 

	3
	
	โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4
	เงินสะสม
	86,000 
	82,710
	นายประสงค์  อินทร์ตา
	22 ก.พ. 59
	30 วัน 

	4
	
	โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่   หมู่ที่ 8
	เงินสะสม
	 135,000
	113,748  
	นายประสงค์  อินทร์ตา
	22 ก.พ. 59
	 30 วัน

	5
	
	โครงการขุดสระน้ำควนทำมัง  หมู่ที่ 2
	เงินสะสม
	184,000 
	181,000  
	ช.ชาพาณิชย์ 
	28 มิ.ย. 59
	30 วัน

	6
	
	โครงการขุดลอกคลองควาย  หมู่ที่ 3
	เงินสะสม
	 176,000  
	174,000  
	ช.ชาพาณิชย์ 
	28 มิ.ย. 59
	30 วัน

	7
	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาปินะ-หารไม้มัด หมู่ที่ 7
	เงินสะสม
	489,000 
	488,000  
	หจก. เดชอุดมการก่อสร้าง
	14 มิ.ย. 59
	60 วัน

	8
	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น หมู่ที่ 2
	เงินสะสม
	 489,000
	488,000  
	หจก.เกิดทรัพย์ทวี
	6 มิ.ย. 59
	60 วัน

	๙
	
	ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นกอ-ควนขี้เสียด  หมู่ที่ 5-10
	เงินสะสม
	1,930,000 
	1,925,000  
	 หจก.ถ.วารีรัตน์
	8 ก.ค. 5๙
	 90 วัน






               -22-

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙   จำนวน         7   โครงการ   จำนวนเงิน    12,482,209   บาท
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบที่สภาอนุมัติ
	วงเงิน
ตามสัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็น
สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินงาน

	1
	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
	1,๗๖๙,400  
	1,694,209 
	หจก.สิทธิชัยพร๊อพเพอร์ตี้
	29 ธ.ค.58
	60 วัน 

	2
	
	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายบ้านต้นแค-บ้านวัดเขาปินะ หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	1,932,000 
	1,569,000
	หจก.ถ.วารีรัตน์
	21 ธ.ค.58
	 120 วัน

	3
	
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv ip Network)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	 ๙๐๐,๐๐๐
	896,000
	บริษัทไฮเทคนครกรุ๊ปจำกัด
	22 ธ.ค.58
	60 วัน 

	4
	
	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอน  กรีตบ้านหนองหมอ-บ้านหนองหนักทอง  หมู่ที่ 1-11
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	1,962,000  
	1,862,000
	 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง 
	31 มี.ค.59
	90 วัน

	5
	
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	 2,956,000
	2,835,000
	 หจก.ธ.พงษ์ก่อสร้าง 
	31 มี.ค.59
	120 วัน

	6
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้ายทุ่ง-บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 5-1
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	 363,000
	336,000
	 หจก.เจเอสดีคอนเนคชั่น
	24 พ.ค.59
	60 วัน

	7
	
	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก      หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	 3,538,800
	3,290,000
	 หจก.           วิศวพงศกร
	27 ก.ย.59
	120 วัน











						-๒๓-

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวงทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

		จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

			ประกาศ  ณ  วันที่  .............  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙


                                                          (ลงชื่อ)     
       	                                           ( นายธัญธวัฒน์     อ่อนชื่นจิตร )
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
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